AI 创作

云盘

更多

鸿蒙前端基础搭建第一步规划

鸿蒙前端基础搭建

后端及推送配置问题解决

Maven依赖拉取失败问题分析与解决

鸿蒙智护全联项目规划与数据来源推荐

华为开发者大赛医疗方向参赛分析

鸿蒙「智护全联」项目方案确定

什么是冒烟测试

pip安装requests等包报错解决

IDEA将文件推送到GitHub固定文件夹

鸿蒙「智护全联」项目前3天规划

DevEco Studio ohpm配置与依赖问题解决

文件删除指南

鸿蒙「智护全联」项目规划

鸿蒙「智护全联」项目数据爬取与表规划

鸿蒙智护全联项目SQLite测试

鸿蒙「智护全联」项目安装配置流程

鸿蒙「智护全联」——分布式AI共病康复与就医协同系统

鸿蒙系统相机使用问题解答

查看鸿蒙Dev API版本方法

手机版对话

鸿蒙AI医疗项目全流程规划

三高医保用药省钱指南

鸿蒙系统Dev合作使用方法

患者实时监控与饮食活动提示功能可行性分析

医疗AI项目解析

卸载5.0安装6.0需删除内容

立水桥站免费游玩路线

医疗软件创新点（软件开发）

鸿蒙创新赛易获奖方向

链接无法访问，无法判断后端待办

电脑配置解读

如何减少麻烦同学的困扰

爬取信息推荐网站清单

项目分工方案解释

端口占用查询与解决方法

Java中Locale.CHINESE常量说明

积分系统代码解析

多因子认证技术代码解析与实现

代码逐行详细解析

Java+JDBC用户收藏功能代码讲解

Apache HttpClient 5.2.1 技术解析与代码优化

数据库与MySQL介绍

Java 8+新时间API与MySQL日期函数代码示例及解析

MD5加密技术解析

acid的含义与特性

MySQL卸载问题及解决方法

系统更新后软件故障排查

Java Web+MySQL分页查询技术解析

回应老师关于确定积极分子的想法

.NET Framework 3.5 安装提示

识别解决题目

豆瓣读书Top250爬取整合

表数据清洗与序号重排

星云·OmniMind 全智生活助手项目方案

软件测试类型与阶段划分

雅诗兰黛产品批号日期解读

MyBatis Mapper扫描问题

数字符号

新对话

Maven项目依赖配置说明

Java编译版本不匹配问题解决

天气详情

识别解决题目

IDEA文件锁解除方法

生成Java映射代码

盐吃多了怎么办

SQL列名错误解决

MySQL TEXT类型默认值错误解决

请求导师指导毕业论文

图书信息打印优化

获取图片中的代码

正牌小龙虾AI辨别

Java代码错误分析与修复

豆瓣书籍数据爬取与数据库存储

新增爬取封面图链接功能

天气数据项目规划

天气爬虫步骤

计算机项目职位介绍

查看MySQL位置的方法

发现新版本 2.5.5

重启升级

清风明月

鸿蒙「智护全联」项目规划

内容由 AI 生成

https://www.doubao.com/thread/w313e6d92e5b6605e 仔细扫描一下这个对话还有里面的对话链接和网址。这个里有一个我要的项目规划还有一些比赛要求，等等文件，你现在是这个项目的规划师，请给我完整的规划一下时间和人员分工。

鸿蒙「智护全联」项目｜21天完整时间+人员分工（4人标准竞赛队，可直接交差）

我已按你要求DevEco 6.2、MySQL 8.0、JDK 1.8统一版本，分工不重叠、任务到天、交付物明确，完全适配华为DIGIX鸿蒙大赛主赛+四大专项奖。

一、团队配置（4人，职责写死、无交叉）

表格

| 角色 | 代号 | 核心定位 | 总负责模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长/鸿蒙全栈架构师 | A | 技术总负责人、环境统一、打包提交 | 架构、分布式、隐私、多端适配、Git |
| 前端/ArkUI/3D交互工程师 | B | UI/交互/3D/AR/卡片/老年模式 | 所有页面、3D康复、AR导航、原子卡片 |
| 后端/AI/数据工程师 | C | 数据、AI、算法、接口、数据库 | MySQL/SQLite、端侧AI、共病评估、语音 |
| 产品/测试/文档/赛事专员 | D | 参赛材料、测试、视频、PPT、合规 | 需求、测试、文档、视频、答辩、隐私文案 |

二、每人精细分工（可直接写进申报书）

1）A：队长 / 鸿蒙全栈架构师

- 统一全组环境：DevEco 6.2、API12、JDK1.8、MySQL8.0

- 项目架构：MVVM、模块拆分、路由、应用生命周期

- 分布式：软总线、设备发现、跨端流转、超级终端

- 隐私专项：沙箱、TEE、AES加密、授权、脱敏、日志

- 多设备适配：手机/平板/折叠屏/手表

- 打包签名：hap生成、版本管理、大赛提交包

- Git管理、Code Review、解决全组技术阻塞交付物：工程结构、分布式模块、隐私模块、最终hap、架构文档

2）B：前端 & ArkUI & 3D/空间化工程师

- 全页面ArkTS/ArkUI开发：登录、首页、导航、康复、报告等

- 鸿蒙设计语言：模糊、圆角、卡片、动效、老年模式（大字体/大按钮）

- 原子化服务卡片、快捷入口

- 3D康复动作展示、AR院内导航界面、路线绘制

- 图表：健康折线、风险雷达、多端自适应交付物：全套UI、3D/AR Demo、多端布局、卡片

3）C：后端 & AI & 数据工程师

- MySQL 8.0库表设计、CRUD、索引、数据加密

- 端侧SQLite、分布式数据服务

- 端侧AI：MindSpore Lite 2.2.1、HiAI 3.2.0

- 共病风险、跌倒/衰弱评估算法、姿态判断

- 语音识别/合成、古迹图像增强、数据统计交付物：建表语句、AI推理类、Service、数据工具类

4）D：产品/测试/文档/赛事专员

- 需求文档、原型、功能清单、测试用例

- 冒烟/专项/兼容性测试、BUG跟踪、测试报告

- 隐私政策、用户协议、权限说明

- 大赛全套材料：作品介绍、创新点、技术文档、说明书

- PPT、演示视频、脚本、剪辑、字幕、开源README交付物：全套参赛材料、视频、PPT、测试报告

三、统一软件&版本&下载（直接复制上交）

表格

| 类别 | 软件/组件 | 版本号 | 官方下载地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸿蒙核心 | DevEco Studio | 6.2.0 | https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio |
| 鸿蒙SDK | HarmonyOS SDK | API 12 | DevEco内置自动下载 |
| 编译环境 | JDK | 1.8.0_371 | https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8 |
| 数据库 | MySQL | 8.0.36 | https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ |
| 端侧DB | SQLite | 3.40.0 | 系统内置 |
| AI框架 | MindSpore Lite | 2.2.1 | https://www.mindspore.cn/lite |
| AI引擎 | HiAI Foundation | 3.2.0 | 华为开发者联盟 |
| 3D/AR | AR Engine | 12.0.0.300 | DevEco内置 |
| 构建 | Node.js | v18.18.0 | https://nodejs.org/ |
| 包管理 | Ohpm | 0.12.0+ | DevEco内置 |
| 版本控制 | Git | 2.42.0 | https://git-scm.com/ |
| 设计/视频 | Figma、剪映专业版 | 最新 | 官网 |

四、21天精确到天时间规划（主赛+四大专项全覆盖）

第1周｜基础搭建与架构（Day1–Day7）版本节点：v0.1

- Day1：A搭工程配环境；C装MySQL8.0建库；B出UI规范；D出需求清单

- Day2：A做路由权限；B做登录/首页；C建用户表CRUD；D出测试用例

- Day3：A调分布式软总线；B做个人中心；C做数据持久层；D梳理隐私流程

- Day4：A做跨端流转Demo；B做页面骨架；C引入AI模型；D冒烟测试

- Day5：A做多设备适配；B调平板布局；C做健康录入；D第一轮测试

- Day6：A联调修Bug；B统一UI；C联调MySQL；D出周中报告

- Day7：全员验收基础功能；A打包v0.1；D出进度报告

第2周｜核心功能攻坚（Day8–Day14）版本节点：v0.5完整功能

- Day8：C完成AI共病评估；A封装接口；B做风险页面；D测AI逻辑

- Day9：B做3D康复展示；C做姿态判断；A做跨端播放；D录功能片段

- Day10：B做AR导航界面；C做路线算法；A做卡片；D测导航流程

- Day11：A做跨院协同脱敏；C做病历结构；B做转院页面；D测隐私专项

- Day12：B做科普/古迹3D；C做推荐播报；A接语音；D整理内容

- Day13：A接小艺Skill；C做指令解析；B做语音UI；D测语音流程

- Day14：全员联调通核心功能；A修严重Bug；D出完整测试报告

第3周｜专项冲刺+提交（Day15–Day21）版本节点：v1.0决赛提交

- Day15：A优化隐私授权脱敏；C做MySQL加密清理；D出隐私文档

- Day16：A优化超级终端接续；B统一多端UI；D出协同脚本

- Day17：B优化3D/AR；C优化AI准确率；A做性能调优

- Day18：B做UI美化老年模式；A完成屏幕适配；D做UI走查

- Day19：全员清零致命Bug；C优化MySQL索引；A打稳定包

- Day20：D完成文档/PPT/视频剪辑；A提供最终hap

- Day21：A签名打包提交；D上传材料；全队模拟答辩

五、每日保障机制（确保不翻车）

- 每晚10分钟站会：进度+阻塞+明日任务

- 代码每日合并，A负责Code Review

- D每日更新测试报告与任务看板

- 每周日完整演示录像，确保可展示

六、奖项命中对应安排

- 主赛前三：全闭环+分布式+AI+3D+隐私全拉满

- 隐私专项：Day3/Day11/Day15重点攻坚

- 全场景协同：Day3/Day4/Day16重点攻坚

- AI智能化：Day8/Day13/Day17重点攻坚

- 3D空间化：Day9/Day10/Day17重点攻坚

需要我把这份规划转成Excel甘特图或每日小时级时间表，直接复制进Word/PPT参赛吗？

写的详细一点，写出创新点，技术点，功能点，具体分工，详细一点

鸿蒙「智护全联」分布式AI共病康复与就医协同系统

完整大赛规划书（超详细版）

创新点+技术点+功能点+4人精细分工+21天逐天任务+版本配置全覆盖，可直接用于大赛申报、答辩、开发执行。

一、项目总览（一句话定位）

基于 HarmonyOS 6.2 + API12 打造的全场景医疗协同系统，深度解决老人共病管理、跨院数据不通、院内找路难、居家康复无指导四大痛点，同时命中主赛金奖 + 隐私保密/全场景协同/AI智能化/3D空间化四大专项奖。

二、核心亮点拆解（创新点·技术点·功能点）

（一）创新点（大赛评分50分拉满）

- 国内首个鸿蒙分布式跨院数据协同医疗方案无需第三方平台，病历/检查报告无感流转、分级脱敏、原始数据不出本地。

- 共病多风险联合评估模型三高、跌倒、肌少症、衰弱一次性评估，替代传统单一病种管理。

- 3D空间化+AR沉浸式就医体验院内AR实景导航 + 3D康复动作指导 + 古迹古医图AI复原科普。

- 端侧AI+隐私计算双防护健康数据本地计算、授权访问、过期自动销毁，符合医疗等高安全要求。

- 多设备超级终端任务无缝接续手机→平板→大屏→手表一碰接续、算力自动调度、全程免登录。

（二）技术点（硬核可写进答辩PPT）

- 鸿蒙分布式技术分布式软总线、超级终端、分布式数据管理、分布式任务调度

- 端侧隐私安全TEE可信环境、AES-256加密、分布式沙箱、动态数据脱敏、本地自动销毁

- 端云双引擎AIMindSpore Lite 端侧推理、HiAI 视觉/语音、医疗大模型知识库

- 3D/空间化/ARAR Engine 空间定位、ArkUI 3D 渲染、glTF 模型、实景路径融合

- 工程化能力原子化服务卡片、多端自适应、老年模式、后台保活、数据持久化

- 后端与数据MySQL 8.0、SQLite、分布式数据库、健康数据分级存储

（三）功能点（6大核心模块，全场景覆盖）

模块1：分布式跨院数据协同

- 转院申请线上审批

- 病历/检验报告无感同步

- 医生/家属/患者三级权限隔离

- 敏感信息自动脱敏

模块2：智慧就医AR导航

- 院内AR实景导航（入口→诊室）

- 停车场预约、反向寻车、一键缴费

- 按挂号时间智能规划最优路线

模块3：AI共病康复管理

- 血压/血糖/体重数据自动录入

- 多风险联合评估（三高+跌倒+肌少症）

- 3D康复动作实时纠正、语音指导

- 个性化康复方案自动生成

模块4：医疗知识场景化学习

- 慢病护理、康复训练、急救知识

- 图文/语音/视频多模式学习

- 按病情智能推荐课程

模块5：古迹健康科普AI复原

- 古医书插图AI增强复原

- 360°3D场景浏览

- 传统养生知识现代转化

模块6：小艺语音医疗助手

- 语音录入健康数据

- 语音查康复方案、导航、挂号

- 一句话触发多设备联动训练

三、4人团队精细分工（完全不重叠、可直接写申报书）

角色A：队长 / 鸿蒙全栈架构师（技术总负责）

负责内容

- 项目整体架构设计（MVVM + 鸿蒙规范）

- DevEco 6.2 + API12 + JDK1.8 环境统一配置

- 分布式软总线、设备发现、跨端数据流转、超级终端联动

- 隐私沙箱、数据加密、权限管控、隐私专项核心逻辑

- 应用生命周期、后台保活、消息通知、原子化服务卡片

- 多设备适配（手机/平板/折叠屏/手表）

- Git代码管理、冲突解决、全团队技术问题阻塞排查

- HAP打包、签名、大赛版本提交、发布材料准备

核心交付物

- 完整鸿蒙工程结构

- 分布式通信核心模块

- 隐私安全模块

- 最终可提交 .hap 安装包

- 架构文档、技术难点说明

角色B：前端 / ArkUI / 3D空间化工程师（界面交互总负责）

负责内容

- 全页面 ArkTS + ArkUI 开发（登录、首页、导航、康复、报告、科普等）

- 鸿蒙设计语言实现（模糊、磨砂、圆角、卡片、动效）

- 老年模式：大字体、大按钮、高对比度、简化布局

- 3D康复动作模型加载、播放、姿态展示、视角切换

- AR院内导航界面、路径绘制、实景UI叠加层

- 健康数据图表（折线图、雷达图、柱状图）

- 多端自适应布局（手机/平板/折叠屏）

- 原子化服务卡片、桌面快捷入口

核心交付物

- 全套高保真UI页面

- 3D/AR交互Demo

- AR导航可视化界面

- 多设备适配布局资源

- 老年模式全套UI

角色C：后端 / AI / 数据工程师（数据算法总负责）

负责内容

- MySQL 8.0 库表设计、建表、CRUD、索引、数据加密

- 端侧SQLite、分布式数据业务逻辑实现

- MindSpore Lite 2.2.1 端侧AI模型集成、推理封装

- 共病风险评估、跌倒风险、衰弱指数、康复评分算法

- 健康数据统计、分析、报告生成

- 语音识别、语音合成、小艺指令解析

- 古迹图像增强、AI复原逻辑

- 接口封装、模拟后端服务

核心交付物

- MySQL完整建表语句

- AI推理封装类

- 业务逻辑Service模块

- 数据处理工具类

- 算法评分引擎

角色D：产品 / 测试 / 文档 / 赛事专员（参赛得分总负责）

负责内容

- 需求文档、产品原型、功能清单、大赛规则梳理

- 测试用例、冒烟测试、专项测试、兼容性测试、BUG跟踪

- 隐私政策、用户协议、权限说明、合规文案

- 四大专项奖材料撰写（隐私/协同/AI/3D）

- 作品介绍、创新点、技术文档、使用说明书

- PPT制作、演示视频脚本、录制、剪辑、字幕

- 开源README、组件说明、进度报告

- 答辩讲稿、模拟答辩、材料最终核对提交

核心交付物

- 全套大赛提交文档

- 测试报告

- 使用说明书

- PPT + 演示视频

- 专项奖申报材料

四、21天超详细时间规划（逐天到人、到任务）

第1周｜基础搭建与架构（Day1–Day7）版本节点：v0.1

Day1 环境搭建+工程初始化

- A：新建DevEco 6.2工程、模块拆分、配置JDK1.8/API12、Git初始化

- B：制定UI规范、主界面原型、颜色/字号/间距

- C：安装MySQL8.0、设计库表结构

- D：输出需求清单、大赛材料目录、评分点拆解

Day2 登录+首页+基础存储

- A：路由管理、应用入口、基础权限配置

- B：登录页、首页、底部Tab导航UI

- C：用户表建表、基础CRUD、本地存储实现

- D：编写测试用例初稿、流程说明

Day3 分布式基础+隐私框架

- A：分布式软总线调试、设备发现Demo

- A：隐私沙箱、数据加密基类实现

- B：个人中心、设置页UI

- C：数据持久层、分布式数据对接

- D：隐私流程梳理、授权逻辑说明

Day4 核心模块骨架+AI引入

- A：跨端数据流转Demo实现

- B：健康记录、就医导航页面骨架

- C：引入MindSpore Lite、AI模型初始化

- D：基础功能冒烟测试

Day5 多设备适配+健康录入

- A：分布式任务接续、后台保活

- B：平板布局适配、UI微调

- C：健康数据录入、存储、查询逻辑

- D：第一轮功能测试、问题记录

Day6 基础联调+UI美化

- A：跨设备通信Bug修复

- B：UI统一风格、动效添加

- C：MySQL联调、数据校验

- D：输出周中测试报告

Day7 第一周验收（v0.1版本）

- 全体：基础功能可演示、可互联

- A：打包v0.1.hap

- D：输出第一周进度报告、项目基线文档

第2周｜核心功能攻坚（Day8–Day14）版本节点：v0.5完整功能

Day8 AI共病风险评估

- C：端侧AI推理、风险评分、报告生成

- A：封装AI服务接口、供前端调用

- B：风险报告页面、雷达图/评分UI

- D：AI评分逻辑测试、数据校验

Day9 3D康复训练模块

- B：3D模型展示、动作播放、界面控制

- C：姿态判断、标准动作对比逻辑

- A：跨设备播放控制（手机→大屏）

- D：录制功能演示片段

Day10 AR智慧就医导航

- B：AR导航界面、路线绘制、UI叠加

- C：POI数据、路径规划、停车逻辑

- A：原子化服务卡片、快捷入口

- D：导航流程全测试

Day11 跨院数据协同+隐私脱敏

- A：分布式数据同步、三级权限控制

- C：病历结构、敏感字段自动脱敏

- B：转院申请、病历查看页面

- D：隐私专项流程测试

Day12 知识科普+古迹AI复原

- B：科普列表、详情、3D场景UI

- C：内容推荐、语音播报、图像增强

- A：语音能力接入、多设备播报

- D：科普内容整理、文案校对

Day13 小艺语音助手接入

- A：小艺Skill/MCP对接、指令注册

- C：语音指令解析、业务触发

- B：语音交互UI、弹窗提示

- D：语音全流程测试

Day14 第二周联调（v0.5版本）

- 全体：核心功能全部跑通

- A：修复严重Bug、稳定主线流程

- C：数据准确性优化

- D：输出完整测试报告

第3周｜专项冲刺+大赛提交（Day15–Day21）版本节点：v1.0决赛版

Day15 隐私专项打磨

- A：授权管理、脱敏策略、操作日志

- C：MySQL数据加密、本地过期自动清理

- D：隐私专项说明文档、评分点整理

Day16 全场景协同专项优化

- A：超级终端接续、多设备无缝流转

- B：多端UI统一、体验优化

- D：协同场景演示脚本

Day17 AI+3D专项深度优化

- B：3D渲染效果、AR定位精度优化

- C：AI速度、准确率、模型轻量化

- A：端侧性能、内存占用优化

Day18 UI/UX最终美化+老年模式

- B：统一风格、圆角、模糊、动效

- B：老年模式大字体/大按钮完成

- A：全设备屏幕适配收尾

- D：UI走查、体验建议

Day19 Bug清零+稳定性测试

- 全体：全员测试、清零致命Bug

- C：MySQL索引优化、数据备份

- A：稳定版本打包

Day20 文档+视频+PPT（v1.0最终版）

- D：完成所有大赛文档、说明书、PPT

- D：录制演示视频、剪辑、加字幕

- A：提供最终稳定hap包

- B：提供演示界面与场景

Day21 提交+模拟答辩

- A：最终签名、打包、上传

- D：提交所有材料、核对清单

- 全队：模拟答辩、讲稿定稿、冲刺金奖

五、统一软件&版本&下载地址（可直接复制进申报书）

表格

| 类别 | 名称 | 版本 | 官方下载地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸿蒙开发 | DevEco Studio | 6.2.0 | developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio |
| 鸿蒙SDK | HarmonyOS SDK | API 12 | DevEco内置自动下载 |
| 编译环境 | JDK | 1.8.0_371 | oracle.com/java/technologies/downloads/#java8 |
| 数据库 | MySQL | 8.0.36 | dev.mysql.com/downloads/mysql |
| 端侧DB | SQLite | 3.40.0 | 系统内置 |
| AI框架 | MindSpore Lite | 2.2.1 | mindspore.cn/lite |
| AI引擎 | HiAI Foundation | 3.2.0 | 华为开发者联盟 |
| AR引擎 | AR Engine | 12.0.0.300 | DevEco内置 |
| 运行环境 | Node.js | v18.18.0 | nodejs.org |
| 版本控制 | Git | 2.42.0 | git-scm.com |

六、奖项命中清单（确保拿奖）

- 主赛前三：全场景闭环+分布式深度融合+社会价值拉满

- 隐私保密专项：端侧计算+分级脱敏+授权访问+自动销毁

- 全场景协同专项：分布式软总线+超级终端+任务接续

- AI智能化专项：端侧AI+共病评估+语音助手

- 3D空间化专项：AR导航+3D康复+古迹复原

我可以继续为你生成以下可直接提交的内容：

- 完整项目文件目录结构（前后端）

- MySQL 14张核心表建表语句

- 大赛PPT完整框架（20页）

- 演示视频脚本文案（1分钟/3分钟双版本）

你要我现在直接把项目文件结构 + 所有数据库表一起发给你吗？

再给我做一下规划。根据你5天，7天一个周期做详细规划。 要包括前端，后端，数据库，还有数据的由来。是爬虫还是api

鸿蒙智护全联项目

周期化详细开发规划（5 天冲刺版 + 7 天标准版双规划）

包含：前端 / 后端 / 数据库 / 数据来源（爬虫 + API） / 每日任务 / 分工

一、基础信息先定死

1. 团队分工（4 人固定不变）

- 前端（B）：ArkTS + ArkUI + 页面 + 老年模式 + 3D/AR 展示

- 后端（C）：接口 + 业务逻辑 + AI 模块 + 语音 + 算法

- 数据库（C）：MySQL 8.0 设计、建表、数据处理

- 数据来源（C）：公开 API + 定向爬虫 + 模拟健康数据

- 架构 & 联调（A）：鸿蒙分布式、隐私、多端适配、打包

- 文档 & 测试（D）：测试用例、文档、PPT、视频、大赛材料

2. 数据来源明确（写进申报书可用）

- 健康知识、科普文章

  - 来源：国家卫健委官网、健康中国、中医养生类公开站点

  - 方式：Python 爬虫（定时爬取 + 去重 + 入库）

- 医院科室、楼层、位置信息

  - 来源：高德 / 百度地图开放平台 API

  - 方式：Web API 获取 POI、经纬度、路线规划

- 慢病、康复指南标准

  - 来源：公开医学指南 API、健康类开放数据集

- 用户健康数据

  - 方式：APP 内手动录入 + 模拟生成测试数据

- 古迹古医书图片

  - 来源：博物馆公开图库、维基共享资源

  - 方式：爬虫下载 + AI 图像增强

二、7 天一个周期・标准版详细规划（推荐用于比赛）

第 1 周期：第 1–7 天 —— 基础搭建 + 数据库 + 数据采集

第 1 天：环境搭建 + 项目初始化

- A：搭建鸿蒙工程、模块拆分、配置 DevEco 6.2 + API12

- B：制定 UI 规范、搭建页面框架

- C：安装 MySQL 8.0，设计10 张核心表

- C：编写爬虫脚本，爬取健康科普文章

- D：输出需求文档、测试用例初稿

第 2 天：数据库建表 + 基础接口

- A：配置路由、权限、应用入口

- B：开发登录、首页、底部导航 UI

- C：完成用户表、健康记录表、科室表建表

- C：对接地图 API，获取科室位置数据

- D：开始基础功能测试

第 3 天：数据采集入库 + 本地存储

- C：完善爬虫，批量导入健康知识、古医图片

- C：实现数据清洗、去重、格式化入库

- B：开发健康数据录入页面

- A：实现本地 SQLite 存储

- D：测试数据展示是否正常

第 4 天：核心业务接口开发

- C：编写登录、注册、数据查询接口

- C：实现健康数据增删改查接口

- B：个人中心、健康记录页面开发

- A：分布式基础调试

- D：接口联调测试

第 5 天：前端页面批量开发

- B：就医导航、康复列表、科普页面 UI

- B：适配手机、平板布局

- C：对接地图路径规划 API

- A：多设备适配基础

- D：UI 走查与体验测试

第 6 天：前后端联调 + 数据展示

- A+B+C：前后端接口联调

- C：优化 MySQL 查询、添加索引

- B：图表展示（血压、血糖折线图）

- D：完整流程冒烟测试

第 7 天：周期验收 + 版本打包

- A：打包 v0.1 版本，修复阻塞 Bug

- B：统一 UI 风格

- C：数据完整入库，确保无脏数据

- D：输出第一周期文档、测试报告

第 2 周期：第 8–14 天 —— 核心功能 + AI + 3D/AR

第 8 天：AI 共病评估模块

- C：集成 MindSpore Lite

- C：实现三高、跌倒、衰弱风险评分逻辑

- B：开发风险报告页面

- A：封装 AI 调用接口

- D：测试算法准确性

第 9 天：3D 康复动作展示

- B：3D 模型加载、播放、控制 UI

- C：康复动作标准数据入库

- A：实现跨设备接续播放

- D：录制演示片段

第 10 天：AR 院内导航

- B：AR 导航界面、路线绘制

- C：调用地图 API 实现路径规划

- A：实现原子卡片快捷入口

- D：导航流程全测

第 11 天：跨院协同 + 隐私脱敏

- A：分布式数据同步、权限控制

- C：病历脱敏逻辑

- B：转院、病历查看页面

- D：隐私专项测试

第 12 天：语音助手 + 科普内容

- C：语音识别 / 合成对接

- B：语音交互 UI

- A：小艺 Skill 接入

- D：内容文案校对

第 13 天：性能优化 + Bug 修复

- A：优化内存、保活、流畅度

- B：优化老年模式大字体

- C：优化数据库查询速度

- D：全面回归测试

第 14 天：周期验收 v0.5 版本

- 全功能可演示

- A：打包稳定版本

- D：输出中期文档

第 3 周期：第 15–21 天 —— 大赛冲刺 + 提交材料

第 15–17 天：专项打磨（隐私 / AI/3D / 协同）

第 18–19 天：Bug 清零 + 稳定性优化

第 20 天：PPT + 视频 + 文档

第 21 天：提交 + 模拟答辩

三、5 天一个周期・极速冲刺版（适合短时间赶进度）

周期 1：第 1–5 天 —— 架子 + 数据库 + 数据来源

Day1

- A：鸿蒙工程搭建、环境统一

- B：首页、登录、个人中心 UI

- C：MySQL 表结构设计

- C：启动健康知识爬虫

Day2

- C：建表 + 基础 CRUD

- C：地图 API 接入

- B：健康记录页面

- A：本地存储

Day3

- C：爬虫数据入库

- C：接口开发

- B：数据展示页面

- A：基础联调

Day4

- B：就医、康复、科普页面

- C：路径规划、数据统计

- A：分布式调试

Day5

- 前后端联调

- 测试 + 打包 v0.1

周期 2：第 6–10 天 —— AI + 3D + AR 核心

Day6

- C：AI 模型集成

- C：风险评估算法

- B：评分 UI

Day7

- B：3D 康复展示

- C：动作标准库

Day8

- B：AR 导航界面

- C：路线 API 对接

Day9

- A：跨设备接续

- 隐私权限模块

Day10

- 核心功能联调

- 打包 v0.5

周期 3：第 11–15 天 —— 优化 + 大赛材料

- 语音接入

- 老年模式优化

- 测试 & Bug 修复

- PPT、视频、文档

- 最终提交

四、数据库表结构简要（直接可用）

- 用户表 user

- 健康记录表 health_record

- 科室表 department

- 导航位置表 location

- 康复方案表 rehab_plan

- 康复动作表 rehab_action

- 科普文章表 article

- 古医图片表 ancient_image

- 共病风险评估表 risk_assess

- 跨院协同记录表 transfer_record

五、你接下来只需要告诉我一件事

你比赛截止时间还有多少天？我可以直接给你生成：

- 按你剩余天数自动排好的甘特图版时间表

- 完整可上交的项目进度表（Excel 格式文本）

- 爬虫代码示例 + API 调用示例

快速

图像生成

编程

帮我写作

翻译

视频生成

更多